出仓遗漏与货物滞留专题会议纪要

会议文号：CEL-YT-JY-20260610
会议时间：2026年6月10日 10:01
会议时长：42分钟52秒
会议主持：总经办
参会人员：华南、华东、长春、珲春各区域仓库负责人及运营骨干
纪要整理：CEL跨境物流专家团队
生效日期：2026年6月10日

### 一、会议概况

本次会议针对2026年6月4日至6月7日各区域仓库跨境货物运营异常问题开展专项核查。经核实，各区域存在不同程度出仓遗漏、货物滞留、专线囤货问题，对中俄跨境主干线路时效及运营稳定性造成负面影响。

会议明确各区域责任主体，确立“总部定标准、定节点、审方案、验结果，一线自主排查、自主整改、自主落地”的管理原则。总部不介入一线具体操作流程，仅对整改方案可行性、改善时效、最终落地结果进行审核与验收。

### 二、各区域问题核查及责任认定

#### （一）华南仓

问题事项：2026年6月7日，欧洲平台莫斯科流向产生83件大件包裹出仓遗漏。
责任主体：华南仓运营团队

#### （二）华东仓

问题事项：2026年6月7日，欧通平台、Yandex多渠道共计63件包裹出现出仓遗漏，多渠道订单管控存在异常。
责任主体：华东仓运营团队

#### （三）长春仓

问题事项：2026年6月5日-6月7日，累计2228件货物滞留未出，覆盖莫斯科等主力跨境线路，为本次核查最突出运营异常问题。
责任主体：长春仓运营团队

#### （四）珲春仓

问题事项：2026年6月4日-6月7日，白俄罗斯、新西伯利亚专线累计750件货物囤货积压，线路周转受阻。
责任主体：珲春仓运营团队

### 三、整改管控逻辑及统一时间节点

本次整改核心管控逻辑：各区域自主排查问题、分析成因、制定整改方案、落地改善动作。总部不做操作指导，验收核心以各部门提交的整改方案是否具备可行性、落地性为第一标准，同步核查改善完成时效与实际改善结果。各区域需明确改善目标，按期完成整改并提交对应资料。

统一时间节点要求如下：

2026年6月11日：华南、华东、长春、珲春各仓统一提交问题原因分析资料及整改解决方案。

2026年6月12日：华南仓、华东仓、珲春仓完成首轮问题整改自查；长春仓提交滞留货物阶段性清理进度资料。

2026年6月13日：长春仓提交完整整改改善资料。

2026年6月14日：长春仓完成滞留货物清零；珲春仓完成囤货问题自查核验，确认无新增异常。

### 四、沟通机制与考核规则

常态化沟通机制：公司固定运营沟通会议为每周三上午，统一集中核对各类问题改善情况；所有临时性运营问题，均通过临时沟通方式解决，不单独增设专项会议。本次问题整改无需召开专项会议，各区域按节点提交反馈资料即可。

绩效考核规则：本次各区域问题整改的资料完整性、方案可行性、改善时效及落地质量，统一纳入月度运营绩效考核，未达标区域将予以绩效追责。

长效管理要求：各区域自主梳理流程短板，建立适配本仓库的常态化管控机制，规避同类运营异常重复发生。

### 五、附件

附件1：《各区域仓库问题整改跟进台账》

纪要审核：总经办
编制单位：CEL畅达总经办
编制日期：2026年6月10日

### 附件：各区域仓库问题整改跟进台账

| 责任仓库 | 问题类型 | 问题时段 | 问题数量(件) | 责任部门 | 方案资料提交截止 | 核心改善目标 | 改善完成时间 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华南仓 | 大件出仓遗漏 | 6月7日 | 83 | 华南仓运营团队 | 6月11日 | 消除本次出仓遗漏问题，完善流程管控 | 6月12日 | 方案可行性审核+结果核验，周三例会统一核对 |
| 华东仓 | 多渠道出仓遗漏 | 6月7日 | 63 | 华东仓运营团队 | 6月11日 | 解决多渠道订单管控异常，保障出仓稳定 | 6月12日 | 方案可行性审核+结果核验，周三例会统一核对 |
| 长春仓 | 大规模货物滞留 | 6月5-7日 | 2228 | 长春仓运营团队 | 6月11日 | 完成滞留货物清理，规避批量积压风险 | 6月14日 | 方案可行性审核+进度核验，周三例会统一核对 |
| 珲春仓 | 定点线路囤货 | 6月4-7日 | 750 | 珲春仓运营团队 | 6月11日 | 清理专线囤货，恢复线路正常周转 | 6月14日 | 方案可行性审核+结果核验，周三例会统一核对 |

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）