CEL畅达&Ozon平台专题会议纪要通报

会议主题：中俄跨境快递业务问题专项复盘与整改部署

通报编号：CEL-OZON-2026-001

编制日期：2026年6月8日

发放范围：CEL畅达运营部、渠道部、技术部、客服部、分拣中心全体相关人员

一、会议背景与目的

为系统梳理CEL畅达与Ozon平台合作过程中暴露的业务问题，明确责任边界，推动各项问题按期闭环整改，特召开本次专题会议。会议围绕物流轨迹推送、订单取消机制、清关异常、计费规则等核心议题展开深入讨论，形成以下决议事项。

二、会议决议事项

（一）物流轨迹推送节点缺失与延迟

问题概述：CEL畅达推送的物流轨迹节点不完整，导致Ozon平台无法向卖家及消费者展示完整的物流状态信息，影响用户体验及平台考核。

责任主体：CEL畅达技术部（主责）、Ozon平台技术团队（协同）

整改要求：

1. CEL畅达技术部对照Ozon平台物流轨迹标准节点清单，全面排查当前推送节点的覆盖情况

2. 针对缺失节点，于6月10日前完成接口对接与数据推送逻辑修复

3. 建立每日抽检机制，技术团队每日随机抽检轨迹推送数据，发现异常即时处置

4. 每周二定期提交轨迹推送质量周报至协作群

完成时限：6月10日前完成接口修复，后续转入常态化监控

（二）订单货值1卢布异常问题

问题概述：部分订单货值显示为1卢布，与实际商品价值严重不符，涉及清关申报、平台结算等多个环节。

责任主体：CEL畅达运营部、Ozon平台财务/技术团队

整改要求：

1. CEL畅达运营部梳理1卢布订单明细，包括订单号、商品类目、申报货值、实际货值等信息

2. 排查1卢布订单产生的系统原因及业务场景

3. 与Ozon平台确认1卢布订单的清关申报合规性及结算处理规则

4. 制定异常订单拦截机制，防止类似问题持续发生

完成时限：6月9日前完成排查并反馈答复意见

（三）清关完成后未创建大包问题

问题概述：部分包裹完成清关后，系统未及时创建大包（габайт），导致后续分拣、配送环节延误。

责任主体：CEL畅达技术部、分拣中心

整改要求：

1. 技术部排查清关完成信号与大包创建逻辑之间的衔接问题

2. 梳理清关完成至大包创建的全链路时间节点，定位延迟环节

3. 优化系统逻辑，确保清关完成后自动触发大包创建流程

4. 分拣中心配合验证大包创建后的后续操作衔接

完成时限：6月10日前完成逻辑修复并反馈整改结果

（四）误判清关失败导致订单取消

问题概述：系统错误判定部分订单清关失败，自动触发取消指令，实际包裹已正常清关并完成后续配送。

责任主体：CEL畅达技术部（主责）、Ozon平台技术团队（协同）

整改要求：

1. CEL畅达技术部排查清关状态判定逻辑，定位误判原因

2. Ozon平台配合排查API取消指令触发条件及错误原因代码

3. 修复清关状态判定逻辑，增加二次校验机制

4. 同步标准取消原因分类，确保取消指令准确性

完成时限：6月10日前完成逻辑修复，同步标准取消原因分类

（五）交件城市与面单信息不符

问题概述：部分包裹实际交件城市与面单标注城市不一致，导致Ozon平台判定配送异常。

责任主体：CEL畅达运营部、分拣中心

整改要求：

1. CEL畅达运营部梳理交件城市不符的订单案例，分析产生原因

2. 分拣中心核查面单打印、包裹分拣、交件操作各环节

3. 优化面单信息与实际交件城市的匹配校验机制

4. 建立交件城市异常预警机制，及时发现并处置

完成时限：6月11日前完成排查并反馈整改意见

（六）平台物流时效展示错误

问题概述：Ozon平台前端展示的物流时效与实际配送时效存在偏差，影响消费者体验及卖家考核。

责任主体：Ozon平台技术团队（主责）、CEL畅达技术部（协同）

整改要求：

1. CEL畅达提交实际配送时效数据样本

2. Ozon平台排查前端时效展示逻辑与数据源

3. 双方核对时效计算规则，确保展示数据准确性

4. 建立时效数据定期校对机制

完成时限：6月11日前完成排查并修复展示逻辑

（七）问题件处置机制不明确

问题概述：异常包裹（问题件）的处置流程、责任划分、反馈机制不明确，导致问题件积压、处置效率低下。

责任主体：CEL畅达运营部、客服部、Ozon平台运营团队

整改要求：

1. CEL畅达梳理问题件类型及当前处置流程

2. 与Ozon平台协商明确问题件分类标准、处置流程、责任边界

3. 建立问题件工单系统，实现全流程可追溯

4. 明确问题件处置时效要求及升级机制

完成时限：6月12日前完成机制制定并落地执行

（八）卖家违规直接交物流问题

问题概述：部分卖家绕过平台标准流程，直接将货物交至物流渠道，导致订单信息缺失、轨迹无法追踪。

责任主体：Ozon平台运营团队（主责）、CEL畅达渠道部（协同）

整改要求：

1. CEL畅达渠道部梳理违规直交物流的卖家清单及订单案例

2. Ozon平台排查卖家直交物流的系统漏洞及管理盲区

3. 制定卖家违规直交的处罚规则及拦截机制

4. 建立卖家交件合规校验流程

完成时限：6月15日前完成规则制定并落地执行

（九）订单分区送达判定争议

问题概述：双方对约1%订单分拣中心送达地址存在分歧，Ozon判定分区送达错误，CEL畅达自查确认操作合规。

责任主体：CEL畅达渠道部、Ozon平台（联合核对）

整改要求：

1. CEL渠道团队接收Ozon提供的争议订单案例清单

2. CEL畅达提交货物实际送达分拣中心名称、地址等证明材料

3. Ozon平台对照平台分区标准，最终判定是否存在配送错误

4. 双方就判定结果达成一致，明确后续操作标准

完成时限：2026年6月12日前完成核对并达成统一结论

（十）卖家SKU因侵权误下架

问题概述：卖家共计2000余个SKU被平台判定侵权下架（商品内容为AI生成，无侵权行为）；平台恢复部分SKU后，短时间内再次自动下架。

责任主体：Ozon平台技术支持团队（主责）、CEL畅达运营部（协同）

整改要求：

1. CEL畅达收集卖家举证材料、SKU清单并提交Ozon平台

2. Ozon平台复核下架规则，排查误判原因

3. Ozon开通批量举证恢复通道，提高处理效率

4. 制定专项处置方案（如卖家白名单机制），防止类似问题重复发生

完成时限：6月12日反馈专项方案，6月15日前完成首批SKU恢复

（十一）Rocket赔付账单长期未确认

问题概述：CEL畅达在Rocket工作群提交的赔付账单，近一个月未收到对方确认回复。

责任主体：Ozon平台（协调Rocket对接人）、CEL畅达运营部

整改要求：

1. CEL畅达在工作群再次@俄方代表Яna，补发完整账单明细

2. Ozon对接Rocket负责人，督促其5个工作日内完成账单确认或提出异议反馈

3. 建立账单提交与确认的时效要求及升级机制

完成时限：2026年6月15日前反馈账单确认状态

（十二）Big/Premium Big渠道体积重计费异常

问题概述：部分包裹体积重达50kg，平台仅按照30kg上限计费，导致CEL畅达系统数据推送报错；需明确体积重是否同步执行30kg计费上限。

责任主体：Ozon平台财务/技术团队（主责）、CEL畅达技术部（协同）

整改要求：

1. CEL畅达提交历史订单明细及报错报文样本

2. Ozon平台明确体积重计费上限规则

3. 依据确认规则，双方分别完成系统拦截逻辑、计费逻辑调整

4. 建立计费规则变更同步机制

完成时限：6月11日前明确计费规则，6月15日前完成全量系统调整

三、俄语专业词汇对照表（内部参考）

| 俄文/专用名称 | 中文释义 |
| --- | --- |
| габайт（Gabaite） | 批次号、大包号 |
| Джоб（Job） | 物流轨迹推送节点 |
| Rocket | 俄罗斯本地合作物流服务商 |
| Яna、Irina | Ozon平台俄方对接代表 |
| FBS / FBP | 商家自发货 / 平台履约模式 |

四、整体督办与闭环管理要求

为保障所有问题按期落地整改，实行独立节点督办机制，不依托常规周会，全体相关岗位严格遵照以下要求执行：

（一）日常监控机制

物流轨迹推送问题，技术团队每日抽检、实时处置异常，每周二提交周报。

（二）阶段性汇总机制

CEL运营负责人每2-3天汇总全部问题整改进度，在协作群同步俄方对接人。

（三）集中截止节点（硬性要求）

| 截止日期 | 完成事项 |
| --- | --- |
| 6月9日 | 完成【订单货值1卢布异常】答复 |
| 6月10日 | 完成【清关后未创建大包】【误判清关失败取消订单】两项整改反馈 |
| 6月11日 | 完成【交件城市不符】【平台时效展示错误】【体积重计费规则】三项反馈 |
| 6月12日 | 完成【问题件处置机制】【分区配送争议】【SKU误下架方案】三项落地 |
| 6月15日 | 完成【卖家违规直交物流】【Rocket赔付账单】【体积重系统调整】三项落地 |

（四）闭环管理要求

所有事项到达截止时间后24小时内，责任部门提交闭环报告或下一步推进计划，确保事事有结果、件件有回音。

五、其他说明

• 本通报下发至CEL畅达运营部、渠道部、技术部、客服部、分拣中心全体相关人员，务必传达到一线岗位；

• 所有对接材料、截图、报表、分析报告统一在指定工作群归档留存；

• 整改过程中遇突发问题，第一时间上报部门负责人及跨境物流专家组协调处理。

编制部门：CEL畅达跨境业务专项工作组

签发人：_______________

签发日期：2026年6月8日

本通报自下发之日起生效，请各部门严格遵照执行。